|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | |
| **Local:** | UNIME – Lauro de Freitas | **Data:** | 08/03/2013 |
| **Assuntos:** | **Entendimento do Projeto** | | |
| **Participantes:** | **Equipe do projeto: Victor Jatobá, Victor Soares, Ailton Freire, Alex Santana, Isaias Silva, Phillip Parente.**  **Partes interessadas: Jorge Farias, Carlos Fábio, Carlos Eugênio.** | | |
| **Ausentes:** |  | | |
| **Preparado por:** | **Victor Jatobá e Victor Soares** | | |
| **Revisado por:** |  | | |

| **Pauta:** |
| --- |
| * Entendimento geral do projeto * Elicitação dos requisitos macros |

| **Pontos Discutidos e Decisões:** | | |
| --- | --- | --- |
| * Um problema está obrigatoriamente associado a uma ou mais disciplinas em um mesmo semestre acadêmico; * Um projeto tem que ter pelo menos um problema; * Problema é suportado por uma ou mais atividades; * Uma atividade apoia 0 (zero) ou mais atividades e vice-versa; * Uma disciplina contém uma ou mais atividades; * O projeto pode ser suportado por um ou mais problemas; * Um projeto está obrigatoriamente associado a um ou mais semestres; * Um problema acaba no mesmo semestre que iniciou; * Uma atividade deve estar associada a uma ou mais disciplinas; * Objetivos:   + Poder mapear o perfil dos alunos.   + Entender a relação entre as disciplinas do curso | | |
|  | | |
| **Próximos Passos:** | | |
| **Atividade** | **Responsável** | **Prazo** |
| Entender o conceito de problema e projeto no contexto do sistema | Jatobá e Soares | 11/03 |
| Elaborar o documento de visão | Jatobá e Soares | 11/03 |
| Terminar termo de abertura do projeto | Jatobá e Soares | 11/03 |
| Classificar os requisitos em RF e RNF | Ailton | 11/03 |
| Especificar os requisitos macros do sistema | Ailton | 11/03 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |