**RELATÓRIO DE STATUS DO PROJETO**

**Nome do Projeto: Projeto PBL**

**Equipe (nome / função principal):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **função principal** |
| Victor Jatobá | Gestão |
| Victor Soares | Gestão de Configuração |
| Phillip Pena Parente | Implementação |
| Isaias Santos Silva | Teste |
| Jackson | Teste |
| Ailton Freire | Requisitos |
| Alex Santana | Requisitos |

**Conta (e-mail / senha) do Projeto:**

**Drive:**

[**projetopbl@gmail.com**](mailto:projetopbl@gmail.com) **/ bsiunime20131**

**Grupo:**

[**projetopbl@googlegroups.com**](mailto:projetopbl@googlegroups.com)

**GitHub:**

[**git@github.com**](mailto:git@github.com)**:philliparente/SISAP.git**

**1. Sumário**

a. Principais artefatos criados

1. Casos de uso
2. Ata da reunião 05/04
3. Documento de visão 2.0
4. Relatório Status do andamento do Projeto 15-04
5. Protótipos visuais

b. Pontos de controle do cronograma atingidos

Sexta, 12 de abril de 2013. Artefato 2 entregue.

Segunda, 18 de abril de 2013. Entrega de todos os artefatos.

c. Riscos identificados

1. Não conseguir utilizar os benefícios que o Mongodb traz com relação ao banco de dados relacional.

d. Principais tarefas a cumprir

1. Criar plano de gestão de configuração
2. Implementar telas de criação de usuário e suas permissões

e. Estimativa de tempo para cada tarefa

|  |  |
| --- | --- |
| Número da tarefa | Estimativa de tempo |
| 1 | 8h |
| 2 | 5h |

f. Problemas encontrados

1. Fazer a modelagem dos dados pelo Mongodb.

i. Solucionados

ii. Em aberto

1.

**2. Resumo Planejamento de Tarefas**

1. Relatório de Status do Projeto
   1. Quantidade de artefatos projetados
      1. 1
   2. Quantidade de artefatos completos
      1. 1
   3. Quantidade de artefatos em progresso
      1. 0
   4. Quantidade de artefatos a completar
      1. 0
2. Protótipo Visual
   1. Quantidade de artefatos projetados
      1. 11
   2. Quantidade de artefatos completos
      1. 7
   3. Quantidade de artefatos em progresso
      1. 0
   4. Quantidade de artefatos a completar
      1. 4
3. Casos de uso
   1. Quantidade de artefatos projetados
      1. 1
   2. Quantidade de artefatos completos
      1. 1
   3. Quantidade de artefatos em progresso
      1. 0
   4. Quantidade de artefatos a completar
      1. 0
4. Documento de visão
   1. Quantidade de artefatos projetados
      1. 1
   2. Quantidade de artefatos completos
      1. 1
   3. Quantidade de artefatos em progresso
      1. 0
   4. Quantidade de artefatos a completar
      1. 0
5. Ata da reunião 04/03
   1. Quantidade de artefatos projetados
      1. 1
   2. Quantidade de artefatos completos
      1. 1
   3. Quantidade de artefatos em progresso
      1. 0
   4. Quantidade de artefatos a completar
      1. 0