**RELATÓRIO DE STATUS DO PROJETO**

**Nome do Projeto: Projeto PBL**

**Equipe (nome / função principal):**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nome** | **função principal** |
| Victor Jatobá | Gestão |
| Victor Soares | Gestão de Configuração |
| Phillip Pena Parente | Implementação |
| Isaias Santos Silva | Teste |
| Jackson | Teste |
| Ailton Freire | Requisitos |
| Alex Santana | Requisitos |

**Conta (e-mail / senha) do Projeto:**

**Drive:**

[**projetopbl@gmail.com**](mailto:projetopbl@gmail.com) **/ bsiunime20131**

**Grupo:**

[**projetopbl@googlegroups.com**](mailto:projetopbl@googlegroups.com)

**GitHub:**

[**git@github.com**](mailto:git@github.com)**:philliparente/SISAP.git**

**1. Sumário**

a. Principais artefatos criados

1. Casos de uso
2. Ata da reunião 04/03
3. Termo de abertura do projeto
4. Documento de visão
5. Relatório Status de andamento do Projeto
6. Modelo de especificação de casos de teste
7. Documento de requisitos
8. Protótipo visual das telas de cadastros

b. Pontos de controle do cronograma atingidos

Sexta 08 de março. Artefatos relacionados: 2 e 3.

Sexta 22 de março. Artefatos relacionados: 5 e 8

c. Riscos identificados

1. Não conseguir utilizar os benefícios que o Mongodb traz com relação ao banco de dados relacional.

d. Principais tarefas a cumprir

1. Criar plano de gestão de configuração
2. Implementar telas de criação de usuário e suas permissões

e. Estimativa de tempo para cada tarefa

|  |  |
| --- | --- |
| Número da tarefa | Estimativa de tempo |
| 1 | 8h |
| 2 | 5h |

f. Problemas encontrados

1. Entender o conceito de Atividade no contexto do trabalho;
2. Entender o conceito de Problema no contexto do trabalho;
3. Entender o conceito de Projeto no contexto do trabalho;
4. Fazer a modelagem dos dados pelo Mongodb.

i. Solucionados

Problema 1.

ii. Em aberto

Problemas 2, 3 e 4.

**2. Resumo Planejamento de Tarefas**

1. Relatório de Status do Projeto
   1. Quantidade de artefatos projetados
      1. 1
   2. Quantidade de artefatos completos
      1. 1
   3. Quantidade de artefatos em progresso
      1. 0
   4. Quantidade de artefatos a completar
      1. 0
2. Protótipo Visual
   1. Quantidade de artefatos projetados
      1. 6
   2. Quantidade de artefatos completos
      1. 6
   3. Quantidade de artefatos em progresso
      1. 0
   4. Quantidade de artefatos a completar
      1. 0
3. Definição dos Requisitos macros
   1. Quantidade de artefatos projetados
      1. 1
   2. Quantidade de artefatos completos
      1. 1
   3. Quantidade de artefatos em progresso
      1. 0
   4. Quantidade de artefatos a completar
      1. 0
4. Documento de visão
   1. Quantidade de artefatos projetados
      1. 1
   2. Quantidade de artefatos completos
      1. 1
   3. Quantidade de artefatos em progresso
      1. 0
   4. Quantidade de artefatos a completar
      1. 0