**RELATÓRIO DE STATUS DO PROJETO**

Nome do Projeto: Troca de Mensagem

Equipe :

Alex Paixão – Desenvolvedor

Anchieta - Desenvolvedor

George Abreu – Gerente do Projeto

Jander Cerqueira – Interface gráfica e teste

Jefter Dórea – Desenvolvedor de banco de dados

Olivia Gomes – Documentação e teste

Samia Capistrano – Documentação e teste

Conta do Projeto: [trocademensagem@gmail.com](mailto:trocademensagem@gmail.com)

1. Sumário

a. Principais artefatos criados:

* + Caso de Uso
  + Caso de Uso estendido
  + Modelagem do Banco
  + Protótipo.
  + Documento de Visão.
  + Termo de Abertura
  + Ata de reunião.

b. Pontos de controle do cronograma atingidos:

* + Requisitos do sistema completos
  + Criação de casos de uso
  + Prototipação das telas

c. Riscos identificados:

* + Por ser um tempo curto e vários outros projetos ocorrendo ao mesmo tempo, poderá não ser concluído ou ser concluído fora do prazo pré-estabelecido.
  + Por falta de orçamento o projeto poderá ter algumas limitações
  + Tempo limitado dos componentes da equipe para a criação do software, dificultando o gerenciamento

d. Principais tarefas a cumprir:

* + Criação do Banco
  + Criação do WebService
  + Criação das telas – Cliente Web
  + Documentação do Projeto

e. Estimativa de tempo para cada tarefa:

* + Criação do Banco - 2 semanas
  + Criação do WebService - 3 semanas
  + Criação das telas. –20 dias
  + Documentação do Projeto - Todo o período do desenvolvimento do projeto

f. Problemas em encontrados:

* + Dificuldade em implementar banco não relacional.
  + Criação do WebService
  + Gerenciar a equipe

Solucionados:

* + Criação do banco - foi definido no dia 24/03/2012 o tipo do banco a ser implementado.

Em aberto:

* + Ainda não foi criado o webService
  + Dificuldade de gerenciamento da equipe

2. Resumo Planejamento de Tarefas

Para cada tarefa do projeto elencar:

-Quantidade de artefatos projetados

* + Onze artefatos foram Projetados.

- Quantidade de artefatos completos

* + Cinco artefatos foram concluídos.

- Quantidade de artefatos em progresso

* + Cinco artefatos em progresso.

- Quantidade de artefatos a completar

* + Seis artefatos a Completar.